RecrutIA

RAPPORT DE REUNION

Journee du 19 septembre 2026

Informations generales

| Rubrique | Detail |
| --- | --- |
| Date | 19 septembre 2026 |
| Lieu | A preciser |
| Redacteur | Yemeli Kemeka Steave Russel |
| Statut | Reunion de cadrage — Phase d'initialisation |

Participants

- Azanou Prescience Dutemps

- Mouchokpou Ibrahim Cherif

- Yemeli Kemeka Steave Russel

Ordre du jour

- Definir les objectifs de RecrutIA et identifier les utilisateurs cibles

- Identifier le canal de reception des candidatures

- Definir le scenario de la fonctionnalite de tri de CV

- Choisir la technologie ideale pour le developpement

- Attribuer les taches a chaque membre

1. Objectifs de RecrutIA et utilisateurs cibles

RecrutIA est une application destinee a gerer le processus de recrutement des candidats au sein d'une entreprise. Elle vise a automatiser et a optimiser la selection des profils en fonction des besoins definis par l'employeur.

Utilisateur principal :

- Les responsables des Ressources Humaines (RH) au sein des entreprises

2. Canal de reception des candidatures

L'equipe a effectue plusieurs recherches pour identifier comment les entreprises, notamment les banques, recoivent leurs candidatures.

Constat :

- Certaines structures utilisent deja des ATS (Applicant Tracking Systems) et n'ont pas besoin de notre solution a court terme

- Suite a un echange avec le responsable RH de CCA BANK, il a ete confirme que cette institution recoit ses candidatures par email

Decision prise :

- Developper un agent IA charge de recuperer automatiquement les candidatures depuis la boite mail de l'entreprise, pour les transferer dans l'application en local en vue de leur analyse

3. Scenario de la fonctionnalite de tri de CV

L'equipe a defini le scenario complet du flux de traitement des candidatures au sein de l'application :

| Etape | Description |
| --- | --- |
| 1 — Creation du profil de poste | Le recruteur lance l'application et definit le profil du poste selon les besoins de l'entreprise. L'application doit etre suffisamment flexible pour s'adapter a tout type de structure et de metier. |
| 2 — Recuperation des candidatures | Une fois les profils de poste definis, l'agent IA recupere automatiquement les candidatures depuis la boite mail de l'entreprise et les importe dans l'application en local. |
| 3 — Classification par poste | Chaque candidature est automatiquement classee selon le profil de poste auquel le candidat a postule. |
| 4 — Classement des meilleurs profils | Pour chaque profil de poste, les candidats sont classes du meilleur au moins adapte, permettant au recruteur d'identifier rapidement les profils les plus pertinents. |

4. Technologie choisie

Apres discussion, l'equipe a retenu la combinaison suivante pour le developpement de l'application desktop :

| Composant | Technologie | Role |
| --- | --- | --- |
| Backend & IA | Python | Logique metier, pipeline NLP, algorithmes de scoring et agent Gmail |
| Interface graphique | Electron | Interface utilisateur desktop moderne et maintenable |

5. Attribution des taches

| Membre | Tache assignee | Echeance |
| --- | --- | --- |
| Azanou Prescience Dutemps | Explorer l'architecture Python & Electron pour evaluer la maintenabilite et la faisabilite technique de cette combinaison | Prochaine reunion |
| Yemeli Kemeka Steave Russel | Rediger le rapport de la reunion (ce document) | Immediatement apres la reunion |
| Mouchokpou Ibrahim Cherif | Se documenter sur la procedure d'automatisation de la recuperation des emails (agent Gmail, API Google, IMAP) | Prochaine reunion |

Redige par :

Yemeli Kemeka Steave Russel — Team Lead RecrutIA

Le 19 septembre 2026

RecrutIA — Equipe UJAMAA © 2026